## Slide 1
Spring Bootプロジェクト
技術選定・構成検討テンプレート
要件整理から設計書・本番リリースまで、何から考えるべきかをSTEPに分けて整理する
対象：Java／Spring Boot ＋ HTML（Thymeleaf）／JavaScript／CSSで業務システムを開発する場合
（設計書作成・本番リリース・バッチ処理を含む）
作成日： 年 月 日 作成者：

## Slide 2
目次
全体像 － STEP1〜7の流れを1枚で俯瞰する
STEP1 要件整理 － 何を作るか整理する
STEP2 技術選定 － 何を使うか決める
STEP3 構成設計 － どう組み立てるか決める
STEP4 設計書作成 － 基本設計書・詳細設計書に何を書くか決める
STEP5 本番リリース・インフラ構成 － サーバー・AWS対応・バッチを決める
STEP6 テスト戦略 － どう確認するか決める
STEP7 着手前チェック － 最終確認
2

## Slide 3
全体像：何から考えるべきか（7つのSTEP）
プロジェクトを一から作る際、この順番で検討すると手戻りが少ない
STEP1
要件整理
→
STEP2
技術選定
→
STEP3
構成設計
→
STEP4
設計書作成
→
STEP5
本番リリース
インフラ構成
→
STEP6
テスト戦略
→
STEP7
着手前チェック
要件を整理 → 使う技術を決める → 構成を設計 → 設計書を作る → 本番環境を決める → テスト方針を決める → 最終確認
※ 実際には行き来しながら詰めることも多いが、「最初にどの順番で考えるか」の目安として使う
3

## Slide 4
STEP1
要件整理 － 何を作るか整理する
💡 このSTEPで問うこと： 「誰が」「何を」「どういう順番で」行う業務なのか？
やること
業務フローを時系列で箇条書きにする
業務フローを「機能（データの塊）」の単位に分ける（1つの概念ごとにCRUD操作をまとめる）
機能同士の依存の向きを決める
守るべき業務ルール（重複禁止・上限下限・〇〇できない条件）を言語化する
POINT：業務ルールは後で例外クラス・テストケースにそのまま使えるので、この段階で漏れなく出す
4

## Slide 5
STEP2
技術選定 － 何を使うか決める
💡 このSTEPで問うこと： 言語・DB・画面技術（JS/CSS）・IDE・開発手法として、何を選ぶか？
言語／FW／DB
例：Java＋Spring Boot／Oracle・PostgreSQL（本番）／H2（テスト）
画面技術
例：Thymeleaf（HTML）／JavaScript（jQuery等）／CSS（Bootstrap等）
開発基盤
例：Flyway（DB管理）／JUnit＋JaCoCo（テスト・カバレッジ）
IDE／開発手法
例：Eclipse／IntelliJ IDEA 例：ウォーターフォール／アジャイル
POINT：案件でDB・IDE・開発手法があらかじめ決まっていることも多いので、まず案件の制約を確認する
5

## Slide 6
STEP3
構成設計 － どう組み立てるか決める
💡 このSTEPで問うこと： パッケージ（フォルダ）をどう分け、各層の役割をどう決めるか？
パッケージ分割の考え方
選択肢A：層（controller/service/repository）を最上位にする
選択肢B：機能（業務の塊）を最上位にし、その中に層をまとめる（機能追加が多いならこちら）
entity
DBのテーブルに対応するデータの入れ物
repository
DBへのアクセス窓口
service
業務ロジック本体（ここにルールを集約）
controller
画面／APIの受け口（薄く保つ）
例外
業務ルール違反を表すクラス
6

## Slide 7
STEP4
設計書作成 － 基本設計書・詳細設計書を作る
💡 このSTEPで問うこと： 基本設計書・詳細設計書として、何を・どこまで書くか？
基本設計書（外部設計）
画面設計：画面遷移図・レイアウト・入出力項目定義
DB設計：ER図・テーブル定義書
外部I/F設計：他システム連携仕様・API仕様
バッチ処理の概要
詳細設計書（内部設計）
クラス設計：クラス図・各クラスの責務
処理フロー：シーケンス図・フローチャート
SQL設計：発行SQL・インデックス設計
バッチ詳細・例外設計（エラーコード等）
POINT：ウォーターフォール型開発ではこの設計書がレビュー対象。実装前に関係者の合意を取る
7

## Slide 8
STEP5
本番リリース・インフラ構成①（サーバー構成）
💡 このSTEPで問うこと： 本番環境はどこに、どんな構成で構築するか？
インフラ方式
AWSなどクラウド向け：EC2/ECS/Fargate・RDS・S3・ALB・CloudWatch
AWS向けでない（オンプレミス／社内サーバ）：自社サーバにミドルウェアを直接構築・運用
→ 案件によってどちらか決まっていることが多いので、まず制約を確認する
Webサーバー
Nginx／Apache HTTPD 等
APサーバー
組込Tomcat／外部Tomcat／WildFly／WebLogic 等
DBサーバー
Oracle／PostgreSQL／MySQL 等
8

## Slide 9
STEP5
本番リリース・インフラ構成②（バッチ処理）
💡 このSTEPで問うこと： バッチ処理はどう動かし、どう運用するか？
バッチ処理の設計項目
実行方式：Spring Batch／cron＋シェルスクリプト／ジョブ管理ツール（JP1等）
起動契機：定時実行／手動実行／イベント契機（ファイル到着等）
異常時の運用：リトライ回数、通知先（メール／監視ツール）、ログ出力ルール
POINT：バッチは画面と違い動作が見えないため、ログ・監視・異常時対応を特に丁寧に設計する
9

## Slide 10
STEP6
テスト戦略 － どう確認するか決める
💡 このSTEPで問うこと： テストはどの粒度で、どこまで自動化しておくか？
単体テスト
業務ロジック（Service層）を対象
統合テスト
画面／API（Controller層）を対象
最初から組み込むこと
テスト用DBを本番用DBと分離する（インメモリDB等）
STEP1の業務ルールを、そのまま異常系・境界値のテストケースにする
「一部失敗時に全体がどう振る舞うか」を観点に入れる
カバレッジ計測とワンクリック実行の仕組みを早めに用意する
10

## Slide 11
STEP7
着手前チェック － 最終確認をする
💡 このSTEPで問うこと： STEP1〜6で決めたことに、抜け漏れはないか？
☐
1. 業務フローを機能単位に分解した
☐
2. 業務ルール（バリデーション・例外パターン）を言語化した
☐
3. パッケージ構成・層構成のルールを決めた
☐
4. DBのスキーマ管理方式を決めた
☐
5. テスト用DBを本番用DBと分離した
☐
6. ビルドツール・依存関係を確定した
☐
7. Git初期化・リモート連携を最初にやった
☐
8. テストの粒度（単体／統合）を決めた
☐
9. カバレッジ計測・ワンクリック実行を組み込んだ
☐
10. ドキュメント化の方針（誰が読むか）を決めた
☐
11. 基本設計書・詳細設計書のレビューを受けた
☐
12. 本番サーバー構成・バッチ運用方針を確認した
11